| Tuần | Người thực hiện | Nội dung công việc chi tiết | Kết quả đạt được |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Cả nhóm | Họp nhóm thống nhất kịch bản phần mềm dựa trên tài liệu mẫu (Cơ chế chia 3 vùng chức năng: Khóa, Mã hóa, Giải mã). Tra cứu tài liệu tổng quan và phân chia nhiệm vụ. | Biên bản họp nhóm; đầy đủ học liệu nghiên cứu toán học và thuật toán. |
| Tuần 2 | Nguyễn Tuấn Bình Nguyễn Việt Hà | Nguyễn Tuấn Bình: Chương 1 Nguyễn Việt Hà: 2.1 và 2.2 | Hoàn thiện nội dung lý thuyết Chương 1 và mục 2.1, 2.2 của Chương 2 |
| Tuần 3 | Dương Thế Kiên Nguyễn Việt Hà Nguyễn Đình Toàn | Dương Thế Kiên: Code AES Core C# Nguyễn Việt Hà: Code Giao diện Nguyễn Đình Toàn: Nghiên cứu AES, xây dựng test case, chuẩn hóa thuật toán, code Chức năng C# |  |
| Tuần 4 | Trần Văn Trung Nguyễn Tuấn Bình Nguyễn Đình Toàn | Trần Văn Trung: code AES Core Java Nguyễn Tuấn Bình: code Giao diện Java Nguyễn Đình Toàn: Kiểm thử, đối chiếu Java-C#, đo hiệu năng |  |
| Tuần 5 | Dương Thế Kiên Trần Văn Trung | Dương Thế Kiên: Hoàn thành chương 3 Trần Văn Trung: Tổng hợp lại nội dung, hoàn thiện quyển báo cáo. | Quyển báo cáo bản mềm hoàn chỉnh (.docx) đính kèm phụ lục mã nguồn và Slide báo cáo. |